dla rozwoju Mazowsza

Szanowni mieszkańcy Nowego Gulczewa

informujemy, iż realizacja zadania:

„Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wołodyjowskiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą”,

w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi , które wystąpiły w pierwszej  połowie bieżącego roku

przesunięto termin zakończenia inwestycji

do dnia  30.09.2010r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013